Таблица 10

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Развитие транспортной системы» отчетный период I полугодие 2015 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОМС/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Новониколаевского сельского поселения» |
| 1.1 | Основное мероприятие: содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Новониколаевского сельского поселения | выполнение комплекса работ по поддержанию, оценке надлежащего технического состояния автомобильных дорог | 01.01.2015 | 30.06.2015 | 336,0 | 299,2 | 297,3 |
| 1.2 | Основное мероприятие: ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Новониколаевского сельского поселения | выполнение комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог | 01.01.2015 | 30.06.2015 | 190,0 | 0,0 |  |
| 1.3 | Основное мероприятие: капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Новониколаевского сельского поселения | Выполнение комплекса работ по замене или восстановлению конструктивных элементов автомобильных дорог | 01.01.2015 | 30.06.2015 | 500,0 | 165,0 |  |
| 1.4 | Основное мероприятие: проектные работы по капитальному ремонту и по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Новониколаевского сельского поселения | обеспечение проектной документацией работ по капитальному ремонту и по строительству и реконструкции автомобильных дорог | 01.01.2015 | 30.06.2015 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Новониколаевского сельского поселения» |
| 2.1 | Основное мероприятие: приобретение и установка дорожных знаков | Администрация Новониколаевского сельского поселения | сокращение количества дорожно-транспортных происшествий на дорогах | 01.01.2015 | 30.06.2015 | 210,0 | 40,2 | 40,2 |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  |  |  | 1246,0 | 514,4 | 514,4 |

-------------------------------- <1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Глава Новониколаевского сельского поселения                                                                                     С.А.Ильин