Таблица 10

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами население Новониколаевского сельского поселения»

отчетный период I полугодие 2015 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОМС/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие коммунального хозяйства в Новониколаевском сельском поселении» 1011,3 474,1 |
| 1.1 | Основное мероприятие: Капитальный (выборочный) ремонт водопроводных сетей | Администрация Новониколаевского сельского поселения | выполнение комплекса работ по поддержанию, оценке надлежащего технического состояния водопроводных сетей | 01.01.2015 | 30.06.2015 | 461,3 | 318,6 |  |
| 1.2 | Основное мероприятие: Содержание газовых сетей | Администрация Новониколаевского сельского поселения | выполнение работ по содержанию газовых сетей в техническом состоянии | 01.01.2015 | 30.06.2015 | 60,0 | 23,7 |  |
| 1.3 | Основное мероприятие: Оплата имущественного налога | Администрация Новониколаевского сельского поселения | повышение качества собираемости имущественного налога в полном объеме | 01.01.2015 | 30.06.2015 | 130,0 | 80,1 |  |
| 1.4 | Основное мероприятие: Подвоз питьевой воды | Администрация Новониколаевского сельского поселения | своевременная доставка питьевой воды по селам и хуторам поселения | 01.01.2015 | 30.06.2015 | 60,0 | 51,7 |  |
| 1.5 | Основное мероприятие: Разработка схем водоснабжения | Администрация Новониколаевского сельского поселения | Разработка ПСД на кап.ремонт скважин | 01.01.2015 | 30.06.2015 | 300,0 | 0,0 | X |
| 2 | Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Новониколаевского сельского поселения» 1354,9 667,2 |
| 2.1 | Основное мероприятие: Содержание, ремонт, замена фонарей уличного освещения территории сельского поселения. | Администрация Новониколаевского сельского поселения | своевременный ремонт и замена фонарей уличного освещения на территории поселения | 01.01.2015 | 30.06.2015 | 1205,7 | 645,6 |  |
| 2.2 | Озеленение территории сельского поселения. | Администрация Новониколаевского сельского поселения | высадка деревьев и кустарников на территории поселения | 01.01.2015 | 30.06.2015 | 10,0 | 0,0 |  |
| 2.3 | Текущий ремонт и содержание гражданских кладбищ, памятников воинов погибших в ВОВ. | Администрация Новониколаевского сельского поселения | своевременный уход и обработка кладбищ, ремонт памятников | 01.01.2015 | 30.06.2015 | 25,0 | 18,3 |  |
| 2.4 | Благоустройство территории Новониколаевского сельского поселения | Администрация Новониколаевского сельского поселения | проведение субботников по благоустройству сел и хуторов поселения | 01.01.2015 | 30.06.2015 | 109,2 | 2,3 |  |
| 2.5 | Мероприятия по обеспечению содержания имущества | Администрация Новониколаевского сельского поселения | Своевременная постановка на кадастровый учет и получение свидетельств государственной регистрации права | 01.01.2015 | 30.06.2015 | 5,0 | 1,1 |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  |  |  | 2366,2 | 1141,3 |  |

-------------------------------- <1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Глава Новониколаевского сельского поселения                                                                                           С.А.Ильин