Таблица 10

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Новониколаевского сельского поселения» отчетный период 9 месяцев 2018 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОМС/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие коммунального хозяйства в Новониколаевском сельском поселении» |
| 1.1 | Основное мероприятие: Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации | Администрация Новониколаевского сельского поселения | выполнение комплекса работ по поддержанию, оценке надлежащего технического состояния объектов водопроводно-канализационного и газового хозяйства | 09.01.2018 | 30.09.2018 | 430,7 | 152,7 | 6 договоров, 152,7 |
|  | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Новониколаевского сельского поселения» |
| 2.1 | Основное мероприятие: Содержание, ремонт, замена фонарей уличного освещения на территории сельского поселения | Администрация Новониколаевского сельского поселения | увеличение протяженности освещенных улиц населенных пунктов сельского поселения | 09.01.2018 | 30.09.2018 | 1553,9 | 1170,6 | 7 договоров, 1170,6 |
| 2.2 | Основное мероприятие: Озеленение территории сельского поселения | Администрация Новониколаевского сельского поселения | повышение уровня благоустроенности и комфортного проживания в населенных пунктах | 01.04.2018 | 30.09.2018 | 10,0 | 0,0 |  |
| 2.3 | Основное мероприятие: Текущий ремонт и содержание гражданских кладбищ, памятников воинов погибших в ВОВ | Администрация Новониколаевского сельского поселения | Поддержание в хорошем состоянии памятников, создание эстетичного вида поселения | 01.03.2018 | 30.09.2018 | 280,0 | 208,5 | 1 договора, 208,5 |
| 2.4 | Основное мероприятие: Благоустройство территории Новониколаевского сельского поселения | Администрация Новониколаевского сельского поселения | повышение уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах | 09.01.2018 | 30.09.2018 | 652,5 | 555,7 | 7 договоров, 555,7 |
| 2.1 | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X | X | X |
|  | Энтомологическое обследование и обработка гражданских кладбищ, детских площадок, парка выполнено |  |  |  | 02.04.2018 |  | 10,8 |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2927,1 | 2087,5 |  |

-------------------------------- <1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

«08» __10__ 2018г.

Начальник сектора экономики и финансов                                     В.Г. Алейникова