# АДМИНИСТРАЦИИЯ

# НОВОНИКОЛАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

## МАТВЕЕВО-КУРГАНСКОГО РАЙОНА

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

06.03.2014 года                                         № 7                                  с. Новониколаевка

Об утверждении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами население Новониколаевского сельского поселения»

В соответствии с постановлением Администрации Новониколаевского сельского поселения от 22.08.2013 №108 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Новониколаевского сельского поселения», постановлением Администрации Новониколаевского сельского поселения от 14.10.2013  №137 «Об утверждении муниципальной программы  «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами население Новониколаевского сельского поселения»:

1.Утвердить план реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами население Новониколаевского сельского поселения»  на 2014 год согласно приложению.

2.Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия.

3.Контроль за  исполнением распоряжения возложить на начальника сектора экономики и финансов Белугину О.В.

Глава  Новониколаевского

сельского  поселения                                                                                        С.А.Ильин

Приложение

к распоряжению Администрации

Новониколаевского сельского поселения

от  06.03.2014 г  №7

План

реализации муниципальной программы

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами население Новониколаевского сельского поселения»

на 2014 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации | Объем расходов <*> (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма «Развитие коммунального хозяйства в Новониколаевском сельском поселении» |  |  | X | 1031,8 | X | X | 1031,8 | X |
| 1.1 | Капитальный (выборочный) ремонт водопроводных сетей | Администрация Новониколаевского сельского поселения | выполнение комплекса работ по поддержанию, оценке надлежащего технического состояния водопроводных сетей | январь-март | 500,0 | X | X | 500,0 | X |
| 1.2 | Содержание газовых сетей | Администрация Новониколаевского сельского поселения | выполнение работ по содержанию газовых сетей в техническом состоянии | январь-декабрь | 60,0 | X | X | 60,0 | X | X X |
| 1.3 | Оплата имущественного налога | Администрация Новониколаевского сельского поселения | повышение качества собираемости имущественного налога в полном объеме | январь-декабрь | 318,6 | X | X | 318,6 | X |  |
| 1.4 | Подвоз питьевой воды | Администрация Новониколаевского сельского поселения | своевременная доставка питьевой воды по селам и хуторам поселения | январь-декабрь | 60,0 | X | X | 60,0 | X | X X |
| 1.5 | Разработка схем водоснабжения | Администрация Новониколаевского сельского поселения | разработать схемы до 30.03.2014г | январь-декабрь | 93,2 | X | X | 93,2 | X |  |
| 2 | Подпрограмма «Благоустройство территории Новониколаевского сельского поселения» |  |  | X | 1137,3 | X | X | 1137,3 | X |
| 2.1 | Содержание, ремонт, замена фонарей уличного освещения территории сельского поселения. | Администрация Новониколаевского сельского поселения | своевременный ремонт и замена фонарей уличного освещения на территории поселения | январь-декабрь | 989,8 | X | X | 989,8 | X |
| 2.2 | Озеленение территории сельского поселения. | Администрация Новониколаевского сельского поселения | высадка деревьев и кустарников на территории поселения | январь-декабрь | 10,0 | X | X | 10,0 | X |
| 2.3 | Текущий ремонт и содержание гражданских кладбищ, памятников воинов погибших в ВОВ. | Администрация Новониколаевского сельского поселения | своевременный уход и обработка кладбищ, ремонт памятников | январь-декабрь | 28,5 | X | X | 28,5 | X |
| 2.4 | Благоустройство территории Новониколаевского сельского поселения | Администрация Новониколаевского сельского поселения | проведение субботников по благоустройству сел и хуторов поселения | январь-декабрь | 104,0 | X | X | 104,0 | X |
| 2.5 | Мероприятия по обеспечению содержания имущества | Администрация Новониколаевского сельского поселения | Своевременная постановка на кадастровый учет и получение свидетельств государственной регистрации права | январь-декабрь | 5,0 | X | X | 5.0 | X |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  | X | 2169,1 | X | X | 2169,1 | X | X |