РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                    


РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МАТВЕЕВО - КУРГАНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«НОВОНИКОЛАЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ 
НОВОНИКОЛАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  04.04.2025 г.                                        № 41 а                      с. Новониколаевка
	Об утверждении плана мероприятий 
по подготовке жилищного фонда, объектов
инженерной и социальной инфраструктуры Новониколаевского сельского поселения к 
прохождению осенне-зимнего периода 
2025-2026 годов»



В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» № 68-ФЗ от 21.12.1994г, в целях обеспечения бесперебойной  работы объектов  жилищно-коммунального хозяйства в осенне-зимний период 2025 -2026 годов,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
    1. Утвердить План мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов инженерной и социальной инфраструктуры Новониколаевского сельского поселения к прохождению осенне-зимнего периода 2025-2026 годов.

    2.  Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования на информационных стендах сельского поселения.

    3.  Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации 
Новониколаевского 
сельского поселения                                                                  И.А. Рыбалко 
   Приложение  
   к постановлению
              администрации Новониколаевского
                                                                       сельского поселения 

                                                                            от 04.04.2025 г. № 41 а
	
	Утверждаю

Глава администрации 

Новониколаевского сельского поселения

________И.А. Рыбалко 


План мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов инженерной и социальной инфраструктуры

Новониколаевское  сельское поселение 

к прохождению осенне-зимнего периода 2025-2026 годов

	Наименование объекта
	Планируемые мероприятия
	Сумма средств (тыс.руб.)
	Источник финансирования (тыс.руб.)
	Срок выполнения


	
	
	
	Областной бюджет
	Местный бюджет
	Внебюджетные средства
	

	Новониколаевский  СДК, 
	Опрессовка систем отопления


	10,9
	0
	10,9
	0
	до 01.07.2025г.

	Ленинский СДК
	Опрессовка систем отопления


	10,9
	0
	10,9
	0
	до 01.07.2025г.

	
	
	21,8
	
	21,8
	
	


