Проект

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МАТВЕЕВО-КУРГАНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«НОВОНИКОЛАЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ 

НОВОНИКОЛАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  .2025                                            №                          с. Новониколаевка

Об утверждении комплексного плана

мероприятий  («дорожной карты») по благоустройству,

 озеленению и санитарной очистке территорий

населенных пунктов Новониколаевского
сельского поселения на 2025 год.

                     В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 15 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131- ФЗ, Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ « Об охране окружающей среды», Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ « О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Уставом МО Новониколаевского  сельского поселения Матвеево - Курганского района Ростовской области, в целях повышения уровня благоустройства, содержания и обеспечения санитарного состояния территорий населенных пунктов и мест массового отдыха, социальных объектов и торговых зон, привлечения жителей поселения и коллективов предприятий, организаций, учреждений, независимо от форм собственности к работе по уборке территории:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый комплексный план мероприятий («дорожную карту») по благоустройству, озеленению и санитарной очистке территории населенных пунктов Новониколаевского сельского поселения на 2025 год. (согласно приложения).

2. Постановление опубликовать на официальном сайте Администрации Новониколаевского сельского поселения.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования на информационных стендах сельского поселения.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации 
Новониколаевского сельского поселения                                    И.А. Рыбалко
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Приложение 

                                                                                                                                                   к  постановлению  главы  Администрации  
сельского поселения                                                                                                                                                

                                                                                                                                                       от 2025г  № 
Комплексный план 

Мероприятий («дорожная карта») по благоустройству, озеленению и санитарной очистке территорий населенных пунктов Новониколаевского сельского поселения

на 2025 год.

	№ 
п.п
	Наименование мероприятий 
	Сроки проведения
	Исполнители

	1
	Организовать проведение мероприятий по благоустройству и санитарной уборке территорий поселения в четыре этапа:

- первый этап (весенний),

- второй этап (летний),

- третий этап (осенний),

- четвертый этап (зимний).

Проведение мероприятий 3-го и 4-го этапов, допускается корректировать по фактическому состоянию погодных условий
	01.03 – 31.05

01.06 – 31.08

01.09 – 30.11      01.12 – 29.12
	Администрация Новониколаевского сельского поселения, школы, д/сады, жители поселения, организации находящиеся на территории поселения.

	2
	Подготовить  и  довести  план     благоустройства  до  исполнителей
	до 15.03.2025 г
	Администрация Новониколаевского сельского поселения

	3
	Организация и проведение санитарной очистки, уборки на территории поселения 


	В течении года
	Администрация Новониколаевского сельского поселения

	4
	Ремонт, установка и содержание фонарей уличного освещения
	В течении года
	Подрядная организация на основании договора

	5
	Санитарная очистка гражданских  кладбищ (вывоз травы, веток, венков) уборка бесхозных захоронений
	с 15.03.2025г по 01.05.2025 г
	Администрация Новониколаевского сельского поселения, ЦСО населения, жители поселения.

	6
	Рассылка предписаний об уборке территории организациям находящимся на территории с/п
	до 01.10.2025г
	Администрация Новониколаевского сельского поселения

	7
	Посадка цветов на памятниках, клумбах, сквере, прилегающей территории к СДК
	до 01.05.2025г
	Администрация Новониколаевского сельского поселения, МКУК МКР «Новониколаевский СДК»

	8
	Текущий ремонт памятников воинам ВОВ, наведение  санитарного порядка (вывоз травы веток, венков)
	до 01.05.2025г
	Администрация Новониколаевского сельского поселения, школы, МКУК МКР «Новониколаевский СДК»

	9
	Выявление и ликвидация несанкционированных свалок
	В течении года
	Администрация Новониколаевского сельского поселения.

	10
	Санитарная обрезка сухостойных деревьев
	до 01.10.2025г
	Администрация Новониколаевского сельского поселения, подрядная организация

	11
	Проводить рейды- смотры по благоустройству сел и хуторов поселения
	Постоянно в течении года
	Администрация Новониколаевского сельского поселения

	12
	Наводить санитарный порядок, уборку и вывоз мусора вдоль полос отвода автомобильных дорог общего пользования
	Постоянно в течении года
	Администрация Новониколаевского сельского поселения

	13
	Санитарная уборка территории улиц, точек торговли, общественных зданий от растительного мусора и бытовых отходов
	Постоянно в течении года
	Администрация Новониколаевского сельского поселения, руководители учреждений и хозяйств всех форм собственности, депутаты

	14
	Привлечение безработных, состоящих на учете в службе занятости на работы по наведению порядка и благоустройству территории поселения
	В течении 2025 года
	Администрация Новониколаевского сельского поселения

	15
	Противоклещевая обработка гражданских кладбищ
	Апрель 2025 г
	Подрядная организация на основании договора

	16
	Провести агитационные мероприятия, о чистоте и улучшении экологии в сельском поселении
	В течении года
	Коллектив МУК МКР «  Новониколаевский СДК».

	17
	Объявить в марте и апреле дни благоустройства. разместить объявления и информировать все организации находящиеся на территории с/п 
	март- апрель 2025 г
	Администрация Новониколаевского сельского поселения

	18
	Усилить административную практику на территории поселения по. ст. 4.1,5.1-5.7
	В течении года
	Ответственные специалисты с/п

	19
	Обкос сорной растительности по населенным пунктам сельского поселения
	в течении года
	Администрация Новониколаевского сельского поселения

	20
	Выявление и уничтожение

очагов дикорастущей конопли населенным пунктам сельского поселения
	в течении сезона
	Администрация Новониколаевского сельского поселения

	21
	Очистка от снега дорог, посыпка противогололедными материалами.
	зимний период
	Администрация Новониколаевского сельского поселения, специализированная организация по договорам с администрацией Матвеево- Курганского района.

	22
	Установка дорожных знаков, 
	в течении года.
	специализированная организация по договорам с администрацией Матвеево - Курганского района.

	23
	Ремонтное профилирование автомобильных дорог по селам и хуторам поселения.
	В течении года
	специализированная организация по договорам с администрацией Матвеево - Курганского района.

	24
	Проводить работу с жителями поселения по заключению договоров на вывоз ТКО
	В течении года
	Администрация Новониколаевского сельского поселения

	25
	Проведение дней древонасаждений (высадка деревьев на территории поселения).
	апрель  2025 г
октябрь 2025 г
	Администрация Новониколаевского сельского поселения, школы, д/сады, жители поселения, организации находящиеся на территории поселения.

	26
	Ремонт, покраска  детских площадок на территории поселения

	по мере необходимости в течении года
	Администрация Новониколаевского сельского поселения

	27
	Побелка деревьев, столбов на территории поселения
	апрель м-ц   2025 г
	Администрация Новониколаевского сельского поселения, школы, д/сады, жители поселения, организации находящиеся на территории поселения.

	28
	Подведение итогов  мероприятий по благоустройству, состоящий из четырех этапов  с освещением в на информационных стендах с/п., сайте администрации.
	до 29.12.2025г

	Администрация Новониколаевского сельского поселения


Исполнитель: Христич Т.Н.        тел. (863)41 3-31-99
