Таблица 10

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Развитие культуры» отчетный период I полугодие 2014 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОМС/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Дома культуры» |  |  |  | 4018,4 | 1824,8 |  |
| 1.1 | Основное мероприятие: Развитие материально-технической базы сферы культуры | МКУК МКР «Новониколаевский СДК» | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2 | Основное мероприятие: Развитие культурно-досуговой деятельности | МКУК МКР «Новониколаевский СДК» | Обеспечение жителей сельского поселения культурно-массовыми мероприятиями; создание условий для сохранения и развития культурного потенциала | 09.01.2014 | 30.06.2014 | 3209,5 | 1517,3 |  |
| 1.3 | Основное мероприятие: Капитальный ремонт памятников ВОВ | Администрация Новониколаевского сельского поселения | Сохранение исторического наследия | 09.01.2014 | 30.06.2014 | 808,9 | 307,5 | 808,9 |
|  | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X | X | X |
|  | Мун.контракт №1 «Кап. ремонт мемориала воина Великой Отечественной войны с.Новониколаевка, ул.Ленина |  |  |  |  | 433,5 | 307,5 |  |
|  | Мун.контракт №2 «Кап. ремонт памятника воинам Великой Отечественной войны с.Авило-Успенка» |  |  |  |  | 363,0 | 0,0 |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Библиотеки» |  |  |  | 1132,3 | 421,9 |  |
| 2.1 | Основное мероприятие: Развитие библиотечного дела | МКУК МКР «Новониколаевская СБ» | Создание условий для выравнивание доступа населения к культурным ценностям | 09.01.2014 | 30.06.2014 | 1132,3 | 421,9 |  |
|  | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X | X | X |

-------------------------------- <1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.