АДМИНИСТРАЦИЯ

НОВОНИКОЛАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 09.04.2014 г. | № 50 | с. Новониколаевка |
| --- | --- | --- |

Об утверждении отчета о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе «Строительство, модернизация, реконструкция и развитие сетей водоснабжения и газификации Новониколаевского сельского поселения на 2011-2014 годы» по результатам за 2013 год

В соответствии с постановлением Администрации Новониколаевского сельского поселения от 08.04.2010 № 52 «О Порядке принятия решения о разработке  долгосрочных целевых программ сельского поселения, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить  отчет о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе  «Строительство, модернизация, реконструкция и развитие сетей водоснабжения и газификации  Новониколаевского сельского поселения на 2011-2014годы», утвержденной постановлением администрации Новониколаевского сельского поселения от 06.09.2011 № 119 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Строительство, модернизация, реконструкция и развитие сетей водоснабжения и газификации  Новониколаевского сельского поселения на 2011-2014годы», по результатам за 2013 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Постановление вступает в силу после его официального опубликования в информационном бюллетене  муниципального образования «Новониколаевское сельское поселение».

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Новониколаевского

сельского поселения                                                                          С.А.Ильин

Приложение

Отчет

о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе «Строительство, модернизация, реконструкция и развитие сетей водоснабжения и газификации  Новониколаевского сельского поселения на 2011-2014 годы»

по результатам за 2013 год

Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Строительство, модернизация, реконструкция и развитие сетей водоснабжения и газификации  Новониколаевского сельского поселения на 2011-2014 годы» по состоянию на 1 января 2014 года

| N п/п 1 | Наименование мероприятия | Показатели результативности долгосрочной целевой программы | Объем ассигнований (тыс. рублей) | Степень выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2013год | Исполнено (кассовые расходы) |  |
|  |  | Наименование показателя | Ед.измерения | план | факт | Отклонение(%) | Всего | областной бюджет | местный бюджет | Всего | областной бюджет | местный бюджет |  |
| 1. | Выборочный капитальный ремонт водопроводных сетей | Выборочный капитальный ремонт водопроводных сетей | % | 100 | 100 | 0 | 246,8 | 0 | 246,8 | 246,7 | 0 | 246,7 | Мероприятие выполнено |
| 2. | Подвоз питьевой воды | Подвоз питьевой воды р.Закадычное | % | 100 | 99,9 | 0 | 56,5 | 0 | 56,5 | 56,4 | 0 | 56,4 | Мероприятие выполнено |
| 3. | Техническое обслуживание газопроводов | Техническое обслуживание газопроводов | % | 100 | 100 | 0 | 149,7 | 0 | 149,7 | 149,7 | 0 | 149,7 | Мероприятие выполнено |
| 4. | Приобретение передвижного генератора | Приобретение передвижного генератора | % | 100 | 4,5 | 95,5 | 302,2 | 288,7 | 13,5 | 13,5 | 0 | 13,5 | Мероприятие выполнено |
| 5. | Строительство буровых на воду скважин | Строительство буровых на воду скважин | % | 100 | 100 | 0 | 5465,4 | 5110,9 | 354,5 | 5465,4 | 5110,9 | 354,5 | Мероприятие выполнено |
| 6. | Уплата налогов | Уплата налогов | % | 100 | 99,9 | 0 | 3,3 | 0 | 3,3 | 3,2 | 0 | 3,2 | Мероприятие выполнено |

II. Объемы и целевое использование средств в 2013 году
по  муниципальной долгосрочной целевой программе «Строительство, модернизация, реконструкция и развитие сетей водоснабжения и газификации  Новониколаевского сельского поселения на 2011-2014годы» по результатам за 2013 год

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств  бюджета сельского поселения в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных Решением Собрания депутатов Новониколаевского сельского поселения от 17.12.2013 № 43  «О бюджете Новониколаевского сельского поселения Матвеево-Курганского района на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов».

На реализацию мероприятий  долгосрочной целевой программы сельского поселения «Строительство, модернизация, реконструкция и развитие сетей водоснабжения и газификации  Новониколаевского сельского поселения на 2011-2014 годы» в 2013 году предусматривалось  6223,9 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет- 5399,6 тыс.руб., бюджет сельского поселения– 824,3 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили 5934,9 тыс. рублей или 95,4 процента.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.                                        Таблица № 1

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2013 год (тыс. рублей) | Кассовый расход (тыс. рублей) | Процент исполнения (гр. 3 / гр. 2 х х 100) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Областной бюджет | 5399,6 | 5110,9 | 94,7 |
| Бюджет сельского поселения | 824,3 | 824,0 | 99,9 |
| Всего | 6223,9 | 5934,9 | 95,4 |

Средства использованы строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий.

III. Информация о ходе и полноте выполнения программных мероприятий

В 2013 году  муниципальная долгосрочная целевая программа «Строительство, модернизация, реконструкция и развитие сетей водоснабжения и газификации  Новониколаевского сельского поселения на 2011-2014 годы» (далее – Программа) осуществлялась путем реализации программных мероприятий, сгруппированных по следующим направлениям:

Направление 1. Капитальный ремонт водопроводных сетей и сооружений на них.

Мероприятие 1.1. Выборочный капитальный ремонт  водопроводных сетей на сумму 246,7 тыс.рублей.

Направление 2. Техническое обслуживание газового оборудования и подвоз воды

Мероприятие 2.1. Подвоз питьевой воды р.Закадычное на сумму 56,4 тыс.рублей.

Мероприятие 2.2. Техническое обслуживание газопроводов на сумму  149,7 тыс.рублей.

Направление 3. Строительство буровых на воду скважин.

Мероприятие 3.1.  Строительство буровых на воду скважин на сумму 5465,4 тыс.рублей.

Направление 4. Приобретение передвижного генератора.

Мероприятие 4.1. Приобретение передвижного генератора на сумму 13,5 тыс.рублей.                                                                                            Направление 5. Уплата налогов.

Мероприятие 5.1.Уплата налогов  на сумму 3,2 тыс.руб.

Мероприятия выполнены. Цель достигнута.

IV. Сведения о соответствии результатов
фактическим затратам на реализацию Программы

Выполнение программных мероприятий создало условия для поддержания автомобильных дорог общего пользования на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них. Реализация Программы в 2013 году обеспечила снижение потерь в сетях водопровода, сохранение протяженности существующих водопроводов, бесперебойное снабжение водой потребителя за счет ремонта и капитального ремонта водопроводов и скважин на воду. Затраты на реализацию Программы соответствуют достигнутым в 2013 году результатам.

V. Сведения о соответствии фактических показателей реализации
Программы показателям, установленным докладами о результативности

Фактические показатели реализации Программы соответствуют показателям, установленным докладами о результативности.

VI. Оценка эффективности результатов реализации 
долгосрочной целевой программы сельского поселения «Строительство, модернизация, реконструкция и развитие сетей водоснабжения и газификации  Новониколаевского сельского поселения на 2011-2014 годы»

Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий Программы.

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов (таблица № 2)

Таблица № 2

| Наименование индикатора | Единица измере-ния | Плановые значения 2013 года | Фактические значения 2013 года | Степень достижения целевого индикатора |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Критерий 1. Снижение износа сетей водопровода |
| 1. Снижение износа сетей водопровода | % | 10 | 10 | выполнение показателя- 1 |
| Критерий 2. Снижение потерь в сетях водопровода |
| 1. Снижение потерь в сетях водопровода | % | 5 | 5 | выполнение показателя -1 |
| Критерий 3. Уровень газификации населения |
| 1. Уровень газификации населения | % | 68 | 70 | выполнение показателя -____ |

Анализ реализации Программы в 2013 году, проведенный в соответствии с Методикой, показал, что эффективность реализации Программы и ожидаемые результаты от реализации Программы достигнуты.