АДМИНИСТРАЦИЯ

НОВОНИКОЛАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.04.2016                                  № 47                         с. Новониколаевка

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Новониколаевского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2015 год».

В соответствии с постановлением Администрации Новониколаевского сельского поселения от 22.08.2013 № 108 «Об утверждении  Порядка  разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Новониколаевского сельского поселения» руководствуясь ст.30 Устава муниципального образования «Новониколаевское сельское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Новониколаевского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2015 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Новониколаевское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене Новониколаевского сельского поселения.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Новониколаевского

сельского поселения	                                                         С.А.Ильин

Приложение

к постановлению

Администрации

Новониколаевского

сельского поселения

от 18.04.2016 № 47

Отчет о реализации муниципальной программы

Новониколаевского сельского поселения «Развитие транспортной системы»

за 2015 г.

Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год.

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» была утверждена  постановлением Администрации Новониколаевского сельского поселения 14.10.2013 № 142.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

- создание условий для  устойчивого функционирования транспортной системы Большекирсановского сельского поселения;

- повышение уровня безопасности дорожного движения.

В 2015 году для обеспечения функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования Новониколаевского сельского поселения были выполнены следующие виды работ:

- ямочные ремонты в селах и хуторах сельского поселения;

- очистка дорог от снега на территории поселения;

-грейдерование   грунтовых  дорог с.Авило-Успенка, х.Первомайский, х.Самарский, х.Вишнянский, х.Новоалександровский раз.Закадычное, х.Верхнеширокинский, х.Левченко, п.Ленинский, х.Балка.                                                                                                        - отсыпка дорог минеральным материалом в с. Новниколаевка, с.Авило-Успенка. п.Ленинский.

- обрезка и валка аварийных деревьев в с.Новониколаевка, с.Авило-Успенка, п.Ленинский;

- уборка мусора вдоль дорог в с.Новониколаевка, с. Авило-Успенка, п.Ленинский;

- покос травы вдоль дорог с.Авило-Успенка, х.Первомайский, х.Самарский,х.Вишнянский,х.Новоалександровский,раз.Закадычное,х.Верхнеширокинский, х.Левченко, п.Ленинский, х.Балка ,;

-ремонт фонарей уличного освещения вдоль дорог;

-устройство исскуственных неровностей на дорогах местного значения в с.Новониколаевка, ул.Ленина,                                                                                         - нанесение дорожной разметки с.Новониколаевка, ул.Ленина ; п.Ленинский ул.Центральная.

- установлены дорожные знаки в с. Новониколаевка,  п. Ленинский, с. Авило-Успенка.

С целью сокращения количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествия, улучшения транспортного обслуживания населения, среди населения, а так же в общеобразовательных учреждениях поселения проводились агитационные беседы по пропаганде дорожного движения, оформлены «уголки» по безопасности дорожного движения;

Перечень мероприятий реализации

муниципальной программы выполненных и невыполненных в установленные сроки.

Реализация  основных мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации утвержденным Распоряжением Администрации Новониколаевского сельского поселения от 06.03.2014 № 12

Для достижения намеченных целей и решения задач муниципальной программы в отчетном периоде в подпрограмме 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Новониколаевского сельского поселения» было предусмотрено 2 основных мероприятия. Данные мероприятия выполнены в полном объеме в установленные сроки, однако в связи с не поступлением средств областного бюджета поселения сложилась кредиторская задолженность.

По подпрограмме 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Большекирсановского сельского поселения» предусмотрено 1 основное мероприятие.

Основное мероприятие «Организация дорожного движения» выполнено на 99,0%, так средства дорожного фонда поступили не в полном объеме.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы в 2015 году приведены в Таблице 2 настоящего отчета.

Данные об  использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы.

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2015 году по плану составил 1476,1 тыс. руб., израсходовано – 1475,9 тыс. руб.(99,2%); за счет средств бюджета поселения план –1476,1 тыс. руб., израсходовано – 1475,9  тыс. руб. (99,2%).

По подпрограмме 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Новониколаевского сельского поселения» план – 1435,9 тыс. руб., фактически расходовано – 1435,8 тыс. руб. (99,2%).

По подпрограмме 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Новониколаевского сельского поселения» план составляет 40,2 тыс. руб., фактически расходы составили 40,1 тыс. руб. (100%.).

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы данные о расходах федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов района и поселения, внебюджетных источников отражены в Таблице 4 к настоящему отчету.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы.

Результативность реализации муниципальной программы определяется достижением плановых значений показателей (индикаторов).

В 2015 году было запланировано достижение одного показателя (индикатора) по муниципальной программе.

Фактический показатель «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения» составил 48,0 %; плановый показатель – 48,0 %, в связи с поступлением акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации не в полном объеме.

По подпрограмме 1 предусмотрено достижение одного показателя.

Фактический показатель «Количество километров построенных (реконструированных) и отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения» равен 0,0 км, плановый показатель – 0,0 км., в  связи с поступлением акцизов по подакцизным товарам (продукции) не в полном объеме.

По подпрограмме 2 предусмотрено достижение двух показателей, по которым достигнуты плановые значения.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы отражены в Таблице 1 к настоящему отчету.

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях

в муниципальную программу.

В течение 2015 года ответственным исполнителем вносились изменения в муниципальную  программу Новониколаевского сельского поселения «Развитие транспортной системы»:

1. Постановлением Администрации Новониколаевского сельского поселения от 27.02.2015 № 9 «О внесении изменений в постановление Администрации Новониколаевского сельского поселения от 14.10.2013 № 142 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы». Причина изменений –  уточнение объемов финансирования.

2. Постановлением Администрации Новониколаевского сельского поселения от 27.07.2015 № 124 «О внесении изменений в постановление Администрации Новониколаевского сельского поселения от 14.10.2013 № 142 «Развитие транспортной системы». Причиной изменений – уточнение объемов финансирования.

3.  Постановлением Администрации Новониколаевского сельского поселения от 12.10.2015 № 147 «О внесении изменений в постановление Администрации Новониколаевского сельского поселения от 14.10.2013 № 142 «Развитие транспортной системы». Причиной изменений – уточнение объемов финансирования.

Информация о результатах оценки бюджетной эффективности

муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы, цели (задачи) определялась по формуле:

где:

E - эффективность реализации муниципальной программы, цели (задачи), процентов;

Fi - фактическое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели (задачи), достигнутое в ходе реализации муниципальной программы (подпрограммы);

Ni - плановое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели (задачи), предусмотренное муниципальной программой;

n - количество показателей (индикаторов), характеризующих выполнение цели (задачи) муниципальной программы.

В связи с тем, что плановые и фактические значения 3 показателей равны нулю, их значение, характеризующее выполнение цели (задачи), достигнутые в ходе реализации муниципальной программы (подпрограммы) примем за 1.

Е = (0,96 + 1+ 1 + 1) / 4 х 100 = 99 %

Так как значение показателя Е = 99 %, то эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) по целям (задачам), а также в целом можно охарактеризовать удовлетворительной.

Уровень исполнения финансирования по муниципальной программе в целом определялся по формуле:

Фф

Уэф = -----  х  100 %,

Фп

где:

Уэф - уровень исполнения финансирования муниципальной программы за отчетный период, процентов;

Фф - фактически израсходованный объем средств, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы, тыс. рублей;

Фп - плановый объем средств на соответствующий отчетный период, тыс. рублей.

Уэф = 1712,1 / 1728,2х 100 % = 99 %

Так как значение показателя Уэф = 99 %, то уровень исполнения финансирования является высоким, т.е. более 95%.

Следовательно программа реализовалась эффективно.

Информация о реализации мер муниципального

регулирования.

В рамках реализации муниципальной программы предусмотрено принятие мер правого регулирования.

Для реализации мероприятий муниципальной программы в 2015 году принято

Постановление Администрации Новониколаевского сельского поселения

от 14.10.2011 года №156 «О нормативах финансовых затрат на содержание автомобильных дорог  местного значения и правилах расчета размера средств бюджета поселения на указанные цели».

Информация о мерах муниципального и правового регулирования приведена в Таблице 3 настоящего отчета.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Муниципальная программа вносит определенный вклад в социально-экономическое развитие Новониколаевского сельского поселения: выполняются работы по содержанию и ремонту дорог, которые напрямую зависят от объема финансирования.

Для достижения ожидаемых результатов необходима дальнейшая реализация муниципальной программы. Распоряжением Администрации Новониколаевского сельского поселения от 26.12.2014 № 41 утвержден план реализации муниципальной программы на 2015 год.

### Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | процент | - | 48,0 | 48,0 | показатель не выполнен в связи с невыполнением доходной части бюджета поселения |
| Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Новониколаевского сельского поселения» |
| 1.1. | Количество километров построенных (реконструированных) и отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | - | 0,0 | 0,0 | показатель не выполнен в связи с поступлением акцизов по подакцизным товарам (продукции) не в полном объеме. |
| Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Новонитколаевского сельского поселения |
| 2.1. | Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | человек | - | 0 | 0 | - |
| 2.2. | Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий (количество погибших на 100 пострадавших) | условные единицы | - | 0 | 0 | - |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

### Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Развитие транспортной системы»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры Новониколаевского сельского поселения» |
| 1.1 | Основное мероприятие «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | специалист Фурда А.Н. (глава поселения Ильин С.А.) | 01.01. 2015 | 31.12. 2015 | 01.01. 2015 | 31.12. 2015 | содержание сети автомобильных дорог в полном объеме, в том числе включающая в себя отсыпку, грейдерование внутрипоселковых дорог за счет средств областного бюджета и софинансирования | были выполнены следующие виды работ: грейдерование и отсыпка дорог, противогололедные мероприятия, обрезка и валка аварийных деревьев , уборка мусора и обкос придорожной полосы внутри-поселковых дорог | - |
| 1.2 | Основное мероприятие: «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | специалист Фурда А.Н. (глава поселения Ильин С.А.) | 01.01. 2015 | 31.12. 2015 | 01.01. 2015 | 31.12. 2015 | отремонтировать дороги с твердым покрытием автомобильных дорог, а также отсыпку, обкос, очистку внутрипоселковых дорог | Произведен ямочный ремонт внутрипоселковых дорог | поступление акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации не в полном объеме, в результате образовалась кредиторская задолженность |
| Подпрограмма 2 муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Большекирсановского сельского поселения» |
| 2.1 | Основное мероприятие: «Приобретение и установка дорожных знаков» | специалист Фурда А.Н. (глава поселения Ильин С.А. ) | 01.01. 2015 | 31.12. 2015 | - | - | Повышение безопасности дорожного движения по внутрипоселковым дорогам Владимировского сельского поселения | Установлены 10 дорожных знаков, устройство исскуственных неровностей и сделана разметка на них | - |

### Таблица 3

Оценка результатов реализации мер правового регулирования

| № | Вид акта | Основные положения | Ответственный исполнитель | Сроки принятия | Примечание (результат реализации; причины отклонений) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Меры правового регулирования, предусмотренные муниципальной программой |
| 1 | Постановление Администрации Новониколаевского сельского поселения от 14.10.2011 года № 156 «О нор-мативах финансовых затрат на содержание автомобильных дорог местного значения и правилах расчета размера средств бюджета поселения на указанные цели» | Утвержден норматив финансовых затрат на содержание внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования и правилах расчета размера субсидий областного бюджета на указанные цели на 2015 год | Администрация Новониколаевского го сельского поселения | до 01.03.2015 | 17.10.2015 | В части расчета норматива финансовых затрат на содержание автомобильных дорог местного значения и правилах расчета размера средств бюджета поселения на указанные цели на 2015 год |
| 2 | Постановление Администрации Новониколаевского сельского поселения от 15.01.2015 года № 2 «О нормативах финансовых затрат на содержание автомобильных дорог местного значения и правилах расчета размера средств бюджета поселения на указанные цели на 2015г.» | Утвержден норматив финансовых затрат на содержание внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования и правилах расчета размера субсидий областного бюджета на указанные цели на 2015 год | Администрация Новониколаевского сельского поселения | до 01.03.2015 | 15.01.2015 | В части расчета норматива финансовых затрат на содержание автомобильных дорог местного значения и правилах расчета размера средств бюджета поселения на указанные цели на 2015 год |
| II. Меры правового регулирования, предлагаемые к реализации с учетом положений муниципальной программы |
| 1 | Постановление Администрации Новониколаевского сельского поселения «О нормативах финансовых затрат на содержание автомобильных внутрипоселковых дорог и правилах расчета размера субсидий областного бюджета на указанные цели» | Утверждение норматива финансовых затрат на содержание внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования и правилах расчета размера субсидий областного бюджета на указанные цели на 2016 год | Администрация Новониколаевского сельского поселения - | до 01.12.2015 | X | X |

### Таблица 4

Сведения

об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Развитие транспортной системы» за  2015 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Развитие транспортной системы» | всего | 1476,1 | 1475,9 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 1476,1 | 1475,9 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Развитие транспортной инфраструктуры Новониколаевского сельского поселения» | всего | 1435,9 | 1435,8 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 206,7 | 206,7 |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 1229,2 | 1229,1 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | всего | 692,0 | 692,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - |  |
|  |  | областной бюджет | 206,7 | 206,7 |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 485,3 | 485,3 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1. 2 | «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1. 3 | «Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | всего | 721,9 | 721,8 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | бюджет района |  |  |
|  |  | бюджет поселения | 721,9 | 721,8 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1. 4 | «Проектные работы по капитальному ремонту и по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | всего | 20,0 | 20,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | бюджет района |  |  |
|  |  | бюджет поселения | 20,0 | 20,0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1. 5 | Мероприятие по обеспечению содержания имущества | всего | 2,0 | 2,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | бюджет района |  |  |
|  |  | бюджет поселения | 2,0 | 2,0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 2 | «Повышение безопасности дорожного движения на территории Новониколаевского сельского поселения» | федеральный бюджет | 82,8 | 82,8 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | бюджет района |  |  |
|  |  | бюджет поселения |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 | «Приобретение и установка дорожных знаков» | всего | 40,2 | 40,1 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |

.