# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МАТВЕЕВО-КУРГАНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

# «НОВОНИКОЛАЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

# АДМИНИСТРАЦИЯ

# НОВОНИКОЛАЕВСКОГОСЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.03.2023 г.		                      № 19                       с.Новониколаевка

# Об утверждении отчета о

реализации муниципальной

программы «Обеспечение

качественными жилищно-коммунальными

услугами населения Новониколаевского

сельского поселения» за 2022 год

В соответствии с постановлением Администрации Новониколаевского сельского поселения от 10.09.2018 № 84 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ», распоряжением Администрации Новониколаевского сельского поселения от 15.10.2018 г. № 32 «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Новониколаевского сельского поселения», Администрация Новониколаевского сельского поселения

# ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  отчет о реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Новониколаевского сельского поселения» за 2022 год, утвержденной постановлением Администрации Новониколаевского сельского поселения от 22.10.2018 г. № 117,  согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования на официальном сайте Новониколаевского сельского поселения в сети интернет.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

# Глава Администрации

Новониколаевского сельского поселения		                       О.В.Белугина

Приложение

к постановлению Администрации

Новониколаевского сельского поселения

от    16.03.2023 г.    № 19

# Отчет

о  реализации  муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Новониколаевского сельского поселения» за 2022 год

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2022 год

В целях создания благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха населения, в рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Новониколаевского сельского поселения», утвержденной постановлением Администрации Новониколаевского сельского поселения от 22.10.2018 г. №117 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2022 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- улучшен санитарный и эстетический вид территории поселения;

-  созданы качественные условия проживания и пребывания на территории Новониколаевского сельского поселения.

В целях поддержания санитарного порядка и эстетического вида территории сельского поселения, утвержден плана мероприятий по санитарной очистке и благоустройству территории населенных пунктов Новониколаевского сельского поселения на 2022 год.  В соответствии с утвержденным планом организациями, учреждениями, расположенными на территории поселения, а также собственниками домовладений, регулярно осуществлялась очистка территории поселения от сорной растительности и бытовых отходов, осуществлялась побелка деревьев, столбов на территории поселения и на придомовых территориях. Были приведены в порядок памятники, территории спортивных и детских площадок.  Для уборки территории от мусора и сорной растительности по мере необходимости проводились субботники в каждом населенном пункте сельского поселения.  В 2022 году для повышения уровня благоустройства территории, комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения было проведено 37 субботников по благоустройству, ликвидировано 6  несанкционированных свалок. Для уборки территории также привлекались временные рабочие через Центр занятости населения Матвеево-Курганского района и граждане, приговоренные судом к отбыванию наказания в виде обязательных работ. Выполнена работа по противоклещевой обработке мест общего пользования. Проводилась работа по выявлению мест произрастания сорной и карантинной растительности. Была организована работа с населением по заключению договоров на вывоз мусора. Произведено техническое обслуживание сетей наружного освещения. На  сходах граждан регулярно проводилось информирование населения по вопросам коммунального хозяйства, о необходимости очистки придворовых территорий от мусора. На информационных стендах размещаются объявления по вопросам благоустройства. Раздавались памятки о содержании придворовых территорий в порядке, необходимости устранения нарушений.

Проведено  мероприятие «День древонасаждения», на котором было посажено 100 саженцев деревьев, привлечено более 12 человек.

По просьбе Администрации поселения, в зимнее время года в очистке территории и дорог сельского поселения от снега активное участие оказывали ООО «Сармат-Элита», руководители КФХ, расположенных на территории поселения, а также жители поселения, имеющие в собственности транспортные средства.

Наведение  санитарного порядка на памятниках воинам  ВОВ осуществлялось посредством проведения субботников общеобразовательными учреждениями, учреждениями культуры сельского поселения и работниками Администрации сельского поселении. Памятники были очищены и окрашены.

2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению указанных результатов в 2022 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий подпрограмм.

В рамках подпрограммы 1 «Развитие коммунального хозяйства в Новониколаевском сельском поселении» предусмотрена реализация 1 основного мероприятия.

Основное мероприятие 1.1 «Содержание объектов муниципальной собственности (техническое обслуживание газопроводов)» выполнено в полном объеме. Расходы составляют 61,3 тыс. рублей, средства направлены на техническое обслуживание газопроводов, находящихся в собственности сельского поселения.

В рамках подпрограммы 2 «Благоустройство территории Новониколаевского сельского поселения» предусмотрена реализация 4 основных мероприятий.

Основное мероприятие 2.1 «Содержание, ремонт уличного освещения» выполнено в полном объеме. Расходы 1248,6 тыс. рублей, из них:

- оплата за потребленную электроэнергию уличного освещения –969,7 тыс. руб.,

- текущий ремонт и техническое обслуживание сетей наружного освещения –278,8 тыс. руб.,

# Основное мероприятие 2.2 «Озеленение территории» не выполнено.

Основное мероприятие 2.3 «Текущий ремонт  и содержание гражданских кладбищ, памятников» выполнено в полном объеме. Расходы на противоклещевую обработку гражданских кладбищ составили 68,4 тыс. рублей.

Основное мероприятие 2.4 «Прочие мероприятия по благоустройству территории» выполнено в полном объеме. Расходы на прочие мероприятия по благоустройству поселения составляют 654,4 тыс. рублей, из них:

- работы по благоустройству– 582,9 тыс. руб.,

- мероприятия по обеспечению содержания имущества – 9,3 тыс.руб.,

- буртование свалок – 62,2 тыс. руб.

В рамках подпрограммы 3 «Развитие жилищного хозяйства в Новониколаевском сельском поселении» предусмотрена реализация 1 основного мероприятия.

Основное мероприятие 3.1 «Расходы на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов» выполнено в полном объеме. Расходы составляют 74,1 тыс. рублей, средства направлены на оплату взносов на капитальный ремонт квартир, находящихся в собственности сельского поселения.

Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Мероприятия муниципальной программы выполнены в полном объеме, в установленные сроки. Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы, стало рациональное и эффективное использование бюджетных средств.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию Программы на 2022 год составил 2182,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет поселения – 2182,7 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Решением собрания депутатов Новониколаевского сельского поселения от 24 декабря 2021 № 20 «О бюджете Новониколаевского сельского поселения Матвеево-Курганского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (изменения от 28.12.2022 г. №55)  составил 2182,7 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 2182,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет поселения – 2182,7 тыс. рублей.

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 2116,1 тыс. рублей или 96,9 %, в том числе по источникам финансирования:

бюджет поселения – 2116,1 тыс. рублей.

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы приведены в приложении №2 к отчету о реализации муниципальной программы.

5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2022 год

Программой и подпрограммой Программы предусмотрено 7 показателей, из них: по всем показателям фактические значения соответствуют плановым.

Показатель 1 «Удовлетворенность населения качеством коммунальных услуг и уровнем внешнего благоустройства населенных пунктов» – плановое значение –  68,0 процентов, фактическое значение – 68,0 процентов.

Показатель 2 «Процент привлечения организаций к работам по благоустройству» - плановое значение 85 процента, фактическое значение – 85 процента.

Показатель 1.1. «Уровень газификации Новониколаевского сельского поселения» – плановое значение  80,0 процента, фактическое значение – 80,0 процента.

Показатель 2.1. «Доля благоустроенной территории от общей площади» – плановое значение  100,0 процентов, фактическое значение – 100,0 процентов.

Показатель 2.2. «Доля содержания мест захоронений (кладбищ) от общего количества» – плановое значение  100,0 процентов, фактическое значение – 100,0 процентов.

Показатель 2.3. «Доля выполненного ремонта объектов благоустройства от общего количества» – плановое значение  100,0 процентов, фактическое значение – 100,0 процентов.

Показатель 2.4. «Количество убранных свалочных очагов» – плановое значение  1 шт., фактическое значение – 1 шт.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

# 6. Результаты оценки эффективности реализации

муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы в 2022 году оценивается на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы:

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 2 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.1. равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.1. равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.2. равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.3. равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.4. равна 1,0.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0 (7/7 = 1,0), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2022 году.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 1 (5/5), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий в 2022 году.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств  бюджета поселения, составляет 1 (5/5).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств  бюджета поселения составляет 0,97 (2116,1/2181,7 = 0,97).

3.3. Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы составляет 1,03 (1/0,97 = 1,03), что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2023 году.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет (1*0,5) + (1,01*0,3) + (1,02*0,2) = 1,007). Таким образом, можно сделать вывод о высоком уровне реализации муниципальной программы по итогам 2022 года.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы в 2022 году характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации основных мероприятий результатов и связанных с их реализацией затрат. В ходе реализации муниципальной программы в 2022 году обеспечена реализация принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности и эффективности использования бюджетных средств, прозрачности (открытости), достоверности бюджета, адресности и целевого характера бюджетных средств. Произведенные расходы полностью соответствуют установленным расходным полномочиям. По итогам 2022 года объемы ассигнований, предусмотренные на реализацию муниципальной программы, соответствуют объемам ассигнований бюджета Новониколаевского сельского поселения.

# 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Таким образом, анализируя  достигнутые показатели, степень выполнения мероприятий программы, можно сделать вывод о том, что реализация Программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Новониколаевского сельского поселения» является эффективной. Существует целесообразность дальнейшей реализации программных мероприятий данной муниципальной программы. Муниципальная программа вносит определенный вклад в социально-экономическое развитие Новониколаевского сельского поселения, выполняются все условия для комфортного проживания жителей на территории поселения.

Приложение 1

Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Новониколаевского сельского поселения»  за 2022 г

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины нереализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие коммунального хозяйства в Новониколаевском сельском поселении» | Администрация Новониколаевского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. Содержание объектов муниципальной собственности(техническое обслуживание газопроводов) | Администрация Новониколаевского сельского поселения | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Содержание внутрипоселковых газопроводов в состоянии, соответствующем нормативным требованиям | Газопроводы, находящиеся в собственности поселения в течение года функционировали без перебоев и аварий вследствие проводимого ремонта, планового обслуживания и технического ухода |  |
| 3. | Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Новониколаевского сельского поселения» | Администрация Новониколаевского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4. | Основное мероприятие 2.1 Содержание, ремонт уличного освещения | Администрация Новониколаевского сельского поселения | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Своевременная оплата за коммунальные услуги по уличному освещения, содержание и ремонт сетей наружного освещения, замена ламп и фонарей, а также приобретение новых | В целях выполнения мероприятия Администрацией поселения эффективно проведены расходы на замену отработанных ламп, текущий ремонт и ТО линий уличного освещения, оплата за потребленную электроэнергию производилась своевременно | - |
| 5. | Основное мероприятие 2.2 Озеленение территории сельского поселения | Администрация Новониколаевского сельского поселения | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Надлежащее содержание территорий поселения, объектов благоустройства и озеленения | Для повышения уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения были проведены субботники и высажены цветы, саженцы деревьев. | - |
| 6. | Основное мероприятие 2.3 Текущий ремонт и содержание гражданских кладбищ, памятников | Администрация Новониколаевского сельского поселения | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Надлежащее содержание гражданских кладбищ, памятников воинов погибших в ВОВ | Памятники воинам ВОВ находятся в ухоженном состоянии в результате ежегодной покраски и побелки. На гражданских кладбищах посредством проводимых субботников осуществлена санитарная вырубка деревьев и кустарников и очистка территории от мусора. Произведена противоклещевая обработка | - |
| 7. | Основное мероприятие 2.4 Прочие мероприятия по благоустройству территории сельского поселения | Администрация Новониколаевского сельского поселения | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Надлежащее содержание территорий поселения, объектов благоустройства | приобретены триммер, приобретались хозтовары, расходные материалы для бензокосы и бензопилы, осуществялялись услуги по сбору, вывозу, утилизации ртутьсодержащих ламп, осуществлялась обрезка деревьев и кустарников. За счет средств районного бюджета проводилось буртование свалок | - |
| 8. | Подпрограмма 3 «Развитие жилищного хозяйства в Новониколаевском сельском поселении» | Администрация Новониколаевского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 9. | Основное мероприятие 3.1. Содержание объектов муниципальной собственности (оплата взносов в фонд капитального ремонта) | Администрация Новониколаевского сельского поселения | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Оплата взносов в фонд капитального ремонта многоквартирных домов | Задолженности по взносов в фонд капитального ремонта отсутствует | 2. |

# Приложение 2

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы за 2022 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс.руб.), предусмотренных | Фактические расходы (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Новониколаевского сельского поселения» | Всего | 2 182,7 | 2 182,7 | 2 116,1 |
|  | бюджет поселения | 2 182,7 | 2 182,7 | 2 116,1 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | - областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджета муниципального района | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1 «Развитие коммунального хозяйства в Новониколаевском сельском поселении» | Всего | 61,4 | 61,4 | 61,3 |
|  | бюджет поселения | 61,4 | 61,4 | 61,3 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | - областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджета муниципального района | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.1. Содержание объектов муниципальной собственности (техническое обслуживание газопроводов) | Всего | 61,4 | 61,4 | 61,3 |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Новониколаевского сельского поселения» | Всего | 2 047,1 | 2 047,1 | 1 980,7 |
|  | бюджет поселения | 2 047,1 | 2 047,1 | 1 980,7 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | - областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджета муниципального района | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.1 Содержание, ремонт уличного освещения | Всего | 1 314,5 | 1 314,5 | 1 248,6 |
| Основное мероприятие 2.2 Озеленение территории сельского поселения | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.3 Текущий ремонт и содержание гражданских кладбищ, памятников | Всего | 68,5 | 68,5 | 68,4 |
| Основное мероприятие 2.4 Прочие мероприятия по благоустройству территории сельского поселения | Всего | 664,1 | 664,1 | 663,7 |
| Подпрограмма 3 «Развитие жилищного хозяйства в Новониколаевском сельском поселении» | Всего | 74,2 | 74,2 | 74,1 |
|  | бюджет поселения | 74,2 | 74,2 | 74,1 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | - областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджета муниципального района | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 3.1. Содержание объектов муниципальной собственности (оплата взносов в фонд капитального ремонта) | Всего | 74,2 | 74,2 | 74,1 |

# Приложение 3

# Сведения

о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Ед. измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | Отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Новониколаевского сельского поселения» |
| 1. | Показатель 1. Удовлетворенность населения качеством коммунальных услуг и уровнем внешнего благоустройства населенных пунктов | % | 68,0 | 68,0 | 68,0 | - |
| 2. | Показатель 2. Процент привлечения организаций к работам по благоустройству | % | 55,0 | 55,0 | 55,0 | - |
| Подпрограмма 1 «Развитие коммунального хозяйства в Новониколаевском сельском поселении» |
| 3. | Показатель 1.1. Уровень газификации Новониколаевского сельского поселения | % | 80,0 | 80,0 | 80,0 | - |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Новониколаевского сельского поселения» |
| 4. | Показатель 2.1. Доля благоустроенной территории от общей площади | % | 100 | 100 | 100 | - |
| 5. | Показатель 2.2. Доля содержания мест захоронений (кладбищ) от общего количества | % | 100 | 100 | 100 | - |
| 6. | Показатель 2.3. Доля выполненного ремонта объектов благоустройства от общего количества | % | 100 | 100 | 100 | - |
| 7. | Показатель 2.4. Количество убранных свалочных очагов | Шт. | 5 | 6 | 6 | - |
| Подпрограмма 3 «Развитие жилищного хозяйства в Новониколаевском сельском поселении» |
| 8. | Показатель 3.1. Степень оплаты взносов в фонд капитального ремонта | % | - | 100,0 | 100,0 | - |